老板端需求文档

适用对象：老板 / 校长

文档版本：V1.0.0

创建日期：2026-04-06

产品负责人：产品团队

协作团队：前端开发、后端开发

预计上线时间：待排期

优先级：P0

项目状态：需求评审

## 1. 文档基本信息

| 字段 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 板端经营驾驶舱 | 面向管理层的经营决策工作台 |
| 所属项目 | ffcrm-h5 | 当前 H5 CRM 项目 |
| 文档版本 | V1.0.0 | 初版 |
| 创建日期 | 2026-04-06 |  |
| 产品负责人 | 产品团队 |  |
| 协作团队 | UX、前端、后端、测试、数据分析 |  |
| 预计上线时间 | 待排期 | 建议 4~6 周 |
| 优先级 | P0 | 核心经营决策链路 |
| 项目状态 | 需求评审 |  |

## 📝 修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2026-04-06 | 产品团队 | 基于现有老板端页面、经营口径和模板产出首版 PRD | 全量模块 |

## 2. 需求概述

### 1.1 背景与问题

业务背景

当前老板看经营数据，仍高度依赖 Excel、群报数、一堆图表、口头同步和临时追问，信息分散且时效性差。

老板真正关注的核心问题只有四类：今年实际做了多少、还差多少、哪里在漏、下个阶段靠什么出结果。

现有一线顾问看板更偏个人目标执行，缺少面向老板的“经营总账 + 组织扫描 + 风险抓手 + AI 辅助”一体化视图。

用户痛点

痛点1：缺少统一经营口径，容易把合同额、实收、退款、净营收混在一起，导致管理动作失真。

痛点2：异常发现慢，老板看见总盘下滑后，无法快速定位是顾问问题、产品问题、退费问题还是催收问题。

痛点3：缺少可执行抓手，数据只展示结果，不形成“谁要盯、盯什么、怎么盯”的下一步动作。

痛点4：宏观和微观断层，看到大盘异常后不能一键下钻到顾问或学生明细。

机会点

当前项目已经具备老板端基础页面雏形，包括顶部总账卡、组织气泡图、顾问洞察、AI 助手、Excel 兜底视图等，可直接收敛为可上线 MVP。

经营数据天然适合结构化展示和 AI 问答联动，具备“看数 -> 找人 -> 追问 -> 下指令”的闭环优势。

### 1.2 需求来源

智能纪要：5池4率产品功能规划 2026年3月19日

智能纪要：客户管理系统功能规划 2026年3月24日

智能纪要：招生数据展示及销售模式规划 2026年3月26日

智能纪要：产品2.0版本功能优化讨论 2026年4月1日

智能纪要：线索管理功能及指标讨论 2026年4月3日

https://lxcrm.weiwenjia.com/pioneers#/workbench(励销云)

## 3.用户分析

### 3.1 目标用户

| 用户角色 | 占比 | 特征描述 | 核心诉求 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老板 / 校长 | 50% | 低频高价值使用，关注总盘与结果 | 快速掌握经营全貌，直接下指令 | 日报、周复盘、月复盘 |
| 销售负责人 / 总监 | 35% | 中高频使用，关注团队差异 | 找到问题顾问、明确辅导动作 | 每日巡盘、团队例会 |
| 经营分析 / 市场 | 15% | 重视口径、明细和复核 | 核账、复盘、辅助管理层分析 | 报表整理、专项分析 |

### 4.3 核心页面说明

页面1：老板端首页

- 入口：管理层登录后进入老板端路由

- 核心元素：顶部两张总账卡、中心组织气泡图、右侧 AI 助手

- 交互逻辑：支持 hover 顾问、点击顾问、点击卡片、展开弹窗、AI 追问

- 特殊说明：页面必须优先保障经营决策链路，不允许被复杂视觉干扰主信息阅读

页面2：顾问经营洞察浮层

- 入口：hover 顾问气泡

- 核心元素：业务达成 Tab、能力模型 Tab、数据明细入口

- 交互逻辑：支持切换 Tab、点击数据明细、查看漏斗与雷达

- 特殊说明：若顾问部分数据缺失，浮层降级展示，不允许整个洞察不可用

页面3：经营明细与 Excel 兜底

- 入口：点击卡片、点击数据明细、打开经营兜底弹窗

- 核心元素：表格、上传 CSV、空态、错误提示

- 交互逻辑：支持导入 CSV、本地预览、按表格核对

- 特殊说明：本期只支持 `.csv`，不支持在线编辑和回写

## 4.功能清单

### 5.1 功能列表

| 功能编号 | 功能模块 | 功能点 | 优先级 | 开发量 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 总账卡 | 净招生人数卡 | P0 | 3人日 | 前端/后端 | 待开发 | 核心口径 |
| F-002 | 总账卡 | 实际总营收卡 | P0 | 3人日 | 前端/后端 | 待开发 | 核心口径 |
| F-003 | 组织扫描 | 顾问气泡图 | P0 | 5人日 | 前端 | 已有雏形 | 需接正式数据 |
| F-004 | 顾问洞察 | hover 洞察浮层 | P0 | 4人日 | 前端 | 已有雏形 | 需补字段 |
| F-005 | 联动跳转 | 跳转顾问个人看板 | P0 | 2人日 | 前后端 | 已有雏形 | 依赖 token 接口 |
| F-006 | AI 助手 | 老板日报 + 追问 | P0 | 5人日 | 前后端 | 已有基础 | 依赖 AI 服务 |
| F-007 | 数据兜底 | CSV 导入预览 | P1 | 2人日 | 前端 | 已有雏形 | 只读 |
| F-008 | 明细下钻 | 学员详表 / 产品详表 | P1 | 4人日 | 前后端 | 已有雏形 | 需替换 mock |
| F-009 | 战略洞察 | 战略分析弹窗 | P2 | 3人日 | 前端 | 已有入口 | 可后置 |

## 5.业务流程

### 6.1 核心业务流程图

流程1：老板看盘与决策流程

Plain Text 开始 → 打开老板端首页 → 系统加载经营总账与顾问数据 → 查看净招生与实际总营收 → 判断是否存在异常 → 点击顾问气泡 / 打开明细 / 追问 AI → 获取问题定位与经营建议 → 形成管理动作 → 结束

### 6.2 详细流程说明

| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 前置条件 | 后置结果 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户进入老板端首页 | 拉取总账、顾问数据、AI 初始消息 | 用户已登录且有权限 | 页面进入加载态 | 失败则提示重试 |
| 2 | 用户查看顶部卡片 | 展示主指标、同比、目标、达成率 | 数据返回成功 | 获得核心经营结论 | 字段缺失则局部降级 |
| 3 | 用户 hover 顾问气泡 | 展示顾问经营洞察浮层 | 顾问数据已加载 | 可快速识别顾问问题 | 若字段缺失则降级展示 |
| 4 | 用户点击顾问气泡 | 新开顾问个人 Dashboard | token 服务正常 | 进入顾问页 | token 失败走兜底跳转 |
| 5 | 用户点击数据明细 | 打开明细弹窗或经营报表 | 明细服务可用 | 查看细项和学生级数据 | 明细失败可使用 CSV 兜底 |
| 6 | 用户向 AI 提问 | AI 结合上下文返回结论 | AI 服务可用 | 输出经营建议 | 超时或空数据则兜底 |

## 6.详细设计

### 1.卡片区域

卡片 1：大盘净招生（看有效人头数） 功能名称：净招生人数卡 功能描述 用于展示老板端最核心的人头底座，回答“今年实际沉淀了多少有效招生人头”。 该卡片是结果指标，不展示“签约目标”逻辑，而展示净招生结果 。 处理逻辑 主指标展示 净招生人数 统计维度按自然年来统计，比如2025.6-2026.6 公式口径：净招生人数 = 交定金人头 - 退费人头 若目标存在，则展示目标值和目标完成率，没设置目标，则目标展示0 若同比存在，则展示同比数值增长或者下降值，增长数值前面显示+，下降数值前面显示- 右侧展示目标完成度，公式=（实际净招生人数/招生人数总目标） * 100% 子指标展示为两组： 销售漏斗：交定金、退费 交付留存：实际入学、退学 卡片 2：风险与欠款池（看利润流失与催收） 功能名称：实际总营收卡 功能描述 用于展示老板最关心的真实净营收，不允许以合同额或流水替代。 回答“今年真正落袋了多少钱，还差多少达标”。 处理逻辑 主指标展示 实际总营收 公式口径：实际总营收 = 大盘总收款 - 大盘总退款 若目标存在，则展示目标值和完成率，没设置目标，则目标展示0 若同比存在，则展示同比数值增长或者下降值，增长数值前面显示+，下降数值前面显示- 子指标固定展示 大盘总收款 和 大盘总退款 右侧展示目标完成度，公式=（实际总营收/营收总目标） * 100% 右上角支持点击跳转目标配置页面

### 2.组织气泡图

功能名称：组织顾问气泡图 功能描述 以组织视角展示全部顾问，帮助老板识别谁是高产顾问、谁是风险顾问、谁值得重点跟进。 中心太阳球展示总盘，外围气泡展示顾问个体。 处理逻辑 气泡大小：顾问营收金额，营收金额越大，气泡越大 气泡颜色：顾问目标完成度与环比增速定义两个指标定义等级和颜色 气泡位置：顾问环比增速定义球的位置，环比增速越高，球的位置越接近中心球 顾问气泡球内容： 1.顾问名称 2.净招生人数 3.年度营收与年度目标 公司中心气泡球内容： 1.目标完成度 2.总营收金额与目标营收金额 3.总净招生人数与目标招生人数 hover 时展示顾问洞察浮层 click 时尝试换取顾问 token 并新开个人看板

| 等级 | 定义 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | 销售额>=800w,环比增速>=20% | 红 |
| 保持 | w600=<销售额>=800w,10%<=环比增速<20% | 橙 |
| 预期 | w400=<销售额<600w,0%<=环比增速<10% | 绿 |
| 预警 | 0=<销售额<400w,环比增速<0% | 蓝 |

### 2.气泡洞察浮层

功能名称：顾问经营洞察浮层

功能描述

对单个顾问进行“结果 + 过程 + 风险 + 能力”的综合扫描。

默认包含两个 Tab：业务达成、能力模型。

输入

必填字段：顾问基础画像

必填字段：营收/净招生/待收款/退费/过程转化等结构化指标

处理逻辑

业务达成 Tab 展示双环指标、转化漏斗、沟通与风险指标

结果指标： 营收完成进度 1.销售总金额 2.销售目标金额 招生完成进度 1.总招生人数 2.招生目标人数 过程指标 五池四率转化漏斗：当前顾问的线索池、客户池、升级池、成交池、入学池的数量情况，以及当周上门成交率可以预测未来的成交情况 工作量指标 沟通量、有效对话、接触客数（有效沟通客户数）、新加好友 有效沟通客户数：指顾问与客户有效沟通，比如电话或者微信有沟通记录（不含加好友的默认消息） 退费与代收款指标 退费总额、顾问待收款

能力模型 AI根据该员工近期的“业绩、转化、拓客、沟通、风控”五个核心维度进行的综合模型分析

. 综合能力评估（雷达图） 基于以下五个维度（满分100）进行打分： 业绩达成 （营收目标完成情况） 转化能力 （线索到成单的转化率） 拓客能力 （拉新与主动挖掘能力） 沟通技巧 （话术质量、有效对话率） 风控管理 （退费率、客诉率，越低分数越高）

点击“数据明细”打开经营明细弹窗，并默认带入顾问名

功能名称：老板 AI 助手

功能描述

作为老板端的“经营追问助手”，承接日报解读、问题定位和动作建议。

输入

必填字段：sessionId

必填字段：question

选填字段：contextType

选填字段：contextId

选填字段：首页经营上下文快照

处理逻辑

首页进入后自动注入一条老板日报消息

用户提问时默认携带当前经营上下文

若用户刚点击某顾问，则优先携带顾问上下文

AI 以流式方式返回内容

返回结果可继续追问

输出

成功：返回老板能直接执行的分析建议

失败：提示失败原因，支持“重新生成”

边界条件

场景1：AI 首字超过 15s 未返回

处理：超时中断，提示“当前数据量较大，请稍后再试”

场景2：AI 返回空结果

处理：提示“暂无足够数据支持判断”

场景3：用户连续点击发送

处理：按钮加锁，禁止重复发送

场景4：无权限

处理：输入框禁用并提示

性能要求

AI 首字时延 P90 ≤ 2s

AI 完整响应时长 P95 ≤ 15s

### 7.3 权限与角色

| 角色 | 权限范围 | 可操作功能 | 不可操作功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老板 / 校长 | 全部经营数据 | 查看总账、顾问、AI、下钻、目标配置 | - |
| 普通顾问 | 无老板端权限 | - | 不可进入老板端 |

10.3 兜底与引导

| 场景 | 兜底内容 | 引导行为 |
| --- | --- | --- |
| 空列表 | 文案“暂无经营数据” | 引导切换年份或联系运营核数 |
| AI 无答案 | “暂无足够数据支持判断” | 推荐更具体问题 |
| 明细失败 | “明细获取失败” | 引导使用 CSV 兜底 |
| 无权限 | “当前账号无老板端权限” | 返回首页或联系管理员 |

### 13.3 验收标准

上线前检查清单

两张总账卡口径冻结并通过评审

顾问跳转链路测试通过

AI 异常降级验证通过

CSV 兜底可正常使用

所有 P0 埋点验证通过

无 P0/P1 遗留阻断 Bug

监控告警已配置

回滚预案已准备

## 7. 发布计划

### 14.1 里程碑计划

| 里程碑 | 产出物 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 本 PRD | 产品 | 待排期 | - | 进行中 |
| 设计评审 | 高保真稿 | UX/UI | 待排期 | - | 待开始 |
| 技术评审 | 技术方案 + 接口协议 | 前后端 | 待排期 | - | 待开始 |
| 开发完成 | 可联调版本 | 前后端 | 待排期 | - | 待开始 |
| 测试完成 | 测试报告 | 测试 | 待排期 | - | 待开始 |
| 灰度发布 | 管理层试用版 | 产品/技术 | 待排期 | - | 待开始 |
| 全量发布 | 正式版本 | 产品/技术 | 待排期 | - | 待开始 |

## 8.协作与依赖

### 15.1 团队分工

| 角色 | 姓名 | 职责 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 待补充 | 需求定义、口径冻结 | PRD 文档 |
| UX设计师 | 待补充 | 交互与信息层级 | 原型/交互稿 |
| UI设计师 | 待补充 | 视觉表现 | 视觉稿 |
| 前端开发 | 待补充 | 页面实现、交互、埋点 | 前端代码 |
| 后端开发 | 待补充 | 接口、权限、聚合口径 | 接口文档、服务代码 |
| 测试工程师 | 待补充 | 测试与验收 | 测试报告 |
| 数据分析师 | 待补充 | 埋点设计、效果复盘 | 数据看板 |

## 9.附录

### 16.1 术语表

| 术语 | 英文 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 净招生人数 | Net Enrollment | 交定金人头减去退费人头后的净值 |
| 实际总营收 | Net Revenue | 总收款减去总退款后的净营收 |
| 待收款 | Outstanding Receivable | 已成交但未实收完成的金额 |
| 顾问分层 | Advisor Tier | 按结果与增速对顾问做分层 |
| AI 首字时延 | TTFT | 从提问到返回第一个字的耗时 |